Пропозиції від Омелянюка І.В. до

ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

на основі проектів планів Державної адміністрації зв‘язку та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Чорним кольором - заходи Мінтрансзв‘язку

Синім кольором    - заходи Нацради

Червоним кольором - додатки та зміни внесені Омелянюком І.В.

| № | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внести в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. №1085”, яким внести зміни до Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення | Мінтрансзв’язку, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо | 20.02.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 2 | Обговорення складу Міжвідомчої координаційної ради за участю: заступника Міністра транспорту; - представників: Державної адміністрації зв‘язку, НКРЗ, УДЦР; Держтелерадіо; Концерну РРТ; Індустріального телевізійного комітету (ІТК); експертів з технологій впровадження цифрового ефірного телебачення; представника Незалежної асоціації мовників і інші зацікавлені органи влади і громадські організації | Мінтрансзв‘язку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення | 25.02.2009 | Внести і прийняти додатковий захід |
| 3 | Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України про ствроення Міжвідомчої координаційної ради із впровадження цифрового телебачення в Україні під головуванням Віце-прем‘єр-міністра України | Мінтрансзв‘язку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення | 27.02.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку з Проектом Положення про Міжвідомчу координаційну раду та проект її складу, який додається |
| 4 | Внести в установленому порядку проект розпорядження про створення Міжвідомчої координаційної ради до Кабінету Міністрів України | Мінтрансзв‘язку | 30.03.2009 28.02.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку |
| 5 | Підготувати пропозиції щодо затвердження специфікації на різні типи цифрових перетворювачів та цифрових телеприймачів, визначення органу, що здійснюватиме їх сертифікацію | Мінтрансзв’язку, Держтелерадіо | 28.02.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 6 | Провести організаційне засідання Міжвідомчої координаційної ради | Голова Міжвідомчої координаційної ради | 12.03.2009 | Внести і прийняти додатковий захід |
| 7 | Підготувати та направити пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо виділення фінансування у 2009 році з Державного бюджету на розрахунок частотних присвоєнь і їх міжнародну координацію | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Мінтрансзв’язку | 15.03.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 8 | Підготувати пропозиції щодо необхідних законодавчих змін щодо особливостей впровадження цифрового телебачення, зокрема щодо забезпечення малозабезпечених верств населення України цифровими телевізійними перетворювачами | Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Мінтрансзв‘язку Мінпромполітики Міжвідомча координаційна рада Комітет Верховної ради з питань свободи слова і інформації | 20.03.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку з доповн. |
| 9 | Підготувати план поетапного виключення передавачів аналогового телебачення в SFN-зонах, що заважають реалізації створення багатоканальних телемереж мультиплексів МХ2, МХ3, МХ4, МХ5 (пріоритет для МХ2, МХ3) | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку | 30.03.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 10 | Розробити та затвердити норми частотно-територіального рознесення частотних присвоєнь цифрового телебачення і діючих РЕЗ інших служб в Україні | Міноборони Мінтрансзв‘язку НКРЗ УДЦР | 30.03.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку, погоджений Нацрадою |
| 11 | Підготувати пропозиції щодо умов залучення приватних інвесторів до побудови цифрового телебачення в Україні | Мінтрансзв‘язку і Усі зацікавлені центральні органи виконавчої влади | 30.07.2009 до 30.03.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку з доповн. |
| 12 | Розробити пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питання спрощення процедури сертифікації телеприймачів, здатних приймати телесигнал у стандарті DVB-T/MPEG-4 | Держспоживстандарт, Мінпромполітики | 30.03.09 | Прийняти захід Нацради |
| 13 | Провести оцінку кількості частотних покриттів цифрового телебачення, які можуть бути визначені на свсій території України без проведення заходів із конверсії | Мінтрансзв‘язку Міноборони НКРЗ Національна рада Концерн РРТ | 10.04.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку, погоджений Нацрадою |
| 14 | Провести обговорення умов залучення приватних інвесторів до розгортання цифрового телебачення за участю зацікавлених центральних органів влади та телекомпаній, провайдерів мультиплексів. | Усі зацікавлені центральні органи виконавчої влади, представники асоціацій мовників та операторів зв‘язку | 30.08.2009 15.04.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку |
| 15 | Провести засідання Міжвідомчої координаційної ради з питаня узгодження необхідних законодавчих змін для забезпечення малозабезпечених верств населення України цифровими телевізійними перетворювачами | Усі зацікавлені органи влади | 20.04.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку |
| 16 | Підготувати план робіт з розрахунку і міжнародної координації частотних присвоєнь для потреб цифрового телерадіомовлення | НКРЗ УДЦР | 20.04.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 17 | Провести оцінку частотного ресурсу в межах смуг 174-230 МГц, 470-862 МГц (по синхронним зонам), який використовується діючими радіоелектронними засобами інших (не радіомовних) служб України та сусідніх країн, що мають первинний статус відповідно до Регламенту радіозв’язку МСЕ | Мінтрансзв’язку, Міноборони, НКРЗ, УНДІРТ, УДЦР | 20.04.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку, погоджений Нацрадою |
| 18 | Визначити категорії громадян та кількість домогосподарств за регіонами, які будуть забезпечуватись засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення за рахунок бюджетних коштів | Міністерство праці та соціальної політики, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | 20.04.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 19 | Внести зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України (за необхідності) щодо кількості загальнонаціональних частотних покриттів цифрового телебачення, що створюється до визначеного терміну виключення аналогового телебачення на всій території України, згідно затвердженого розпорядженням кабінету Міністрів "Плану поетапного створення цифрової телемережі" 2015 року та реальних термінів виконання етапів. | Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за участю Міжвідомчої координаційної ради | 30.04.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку з доповн. |
| 20 | Розробити пропозицій щодо підготовки, освоєння та промислового випуску засобів передавання та приймання сигналів цифрового телебачення | Мінпромполітики | 30.04.09 | Прийняти захід Нацради |
| 21 | Підготувати план на перехідний період поетапного створення цифрових телемереж на базі існуючих 496-520 веж Концерну РРТ (фіксоване приймання для 98% населення України, портативне (мобільне) приймання для 56% населення) в першу чергу для мультиплексів МХ2, МХ3, а також МХ4, МХ5, МХ6, визначивши дату першочергового відключення аналогового телебачення до 30.03.2012 р. в містах проведення чемпіонату Європи з футболу | Мінтрансзв‘язку Міжвідомча координаційна рада Національна рада з питань телебачення і радіомовлення | 30.04.2009 | Внести і прийняти додатковий захід |
| 22 | Внести в установленому порядку проект розпорядження до Кабінету Міністрів України | Мінтрансзв‘язку Міжвідомча координаційна рада Нацрада | 30.04.2009 | Внести і прийняти додатковий захід |
| 23 | Підготувати План поетапного впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення до 2013 року за синхронними зонами у регіонах та відключення аналогового телерадіомовлення, забезпечення населення засобами приймання сигналу цифрового телерадіомовлення | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, НКРЗ | 30.04.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 24 | Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо комплексу заходів з конверсії радіочастотного ресурсу необхідного для цифрового телерадіомовлення | Мінтрансзв’язку, Міноборони, НКРЗ, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | 30.04.2009 | Прийняти захід Нацради |
| 25 | Провести засідання Міжвідомчої координаційної ради з питання узгодження фактично вільного радіочастотного ресурсу для визначення кількості частотних покриттів цифрового телебачення, які можуть бути розгорнуті на всій території України | Усі зацікавлені центральні органи виконавчої влади | 30.05.2009 | Немає сенсу, тому що це питання прораховане УДЦР |
| 26 | Провести розробку державних стандартів, інших нормативних актів, необхідних для впровадження цифрового телебачення в Україні | Держстандарт Мінтрансзв‘язку Зацікавлені центральні органи виконавчої влади | 30.05.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку, погоджений Нацрадою |
| 27 | Підготувати пропозицію про заборону виробництва і ввозу в Україну телевізорів без вбудованого цифрового DVB-T перетворювачів. | Міжвідомча координаційна рада | 30.06.2009 | Внести і прийняти додатковий захід |
| 28 | Підготувати пропозиції щодо вимог до загальних технічних параметрів синхронних мереж цифрового телебачення з метою збереження охоплення території України цифровим телебаченням на рівні аналогового телебачення | Мінтрансзв‘язку НКРЗ УДЦР Нацрада Міжвідомча координаційна рада | 15.08.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку Примітка Прийняти до уваги стандарти DVB-T, які вже прийняті в Україні і вже реалізовано в зонах 17, 18, 70, 74 |
| 29 | Обговорення на засіданні Міжвідомчої координаційної ради доцільності визначення вимог щодо відсотку технічного покриття території України | Усі зацікавлені центральні органи виконавчої влади Нацрада | 15.09.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку Примітка Це прерогатива Нацради і записується в ліцензії |
| 30 | Провести натурні випробування щодо реалізації синхронної зони цифрового телерадіомовлення за результатами випробувань вибрати оптимальний шлях роздачі та синхронізації сигналу в межах однієї синхронної зони. 30.1. Дообладнати Головну станцію загальнонаціонального цифрового мовлення мультиплексу МХ2 в Києві мультиплексом МХ3. 30.2. Дообладнати DVB-T мережі синхронного цифрового ефірного мовлення в зонах 70,74 (Одеської області), 17,18 (Київської, Житомирської областей) для мультиплексу МХ3. Провести натурні випробування, включаючи доставку сигналу з Головної станції і в межах зон синхронного цифрового мовлення і за результатами випробувань вибрати оптимальний шлях роздачі та синхронізації сигналу в межах однієї синхронної зони. 30.3. Запустити в експлуатацію цифрове телерадіомовлення в зонах 17,18. 70. 74 для мультиплексів МХ2, МХ3. | Концерн РРТ Одеський ОРТПЦ Мінтрансзв‘язку УДЦР Концерн РРТ Одеський ОРТПЦ Мінтрансзв‘язку УДЦР Нацрада | 15.09.2009 Примітка Зони 70, 74 для МХ2 створені в кінці 2008 року, зони 17,18 частково створені в кінці 2007 р. 15.09.2009 | Внести і прийняти додатковий захід |
| 31 | Обговорити на міжвідомчій нараді за участю усіх зацікавлених центральних органів влади варіанти технічних рішень щодо роздачі та синхронізації сигналу в межах однієї синхронної зони і з Головної станції в Києві для загальнонаціональних каналів, враховуючи результати конкретної реалізації і натурних випробувань, пророблених Концерном РРТ для зон 17,18,70,74 | Усі зацікавлені центральні органи виконавчої влади, предстаники асоціацій мовників та операторів зв‘язку Міжвідомча координаційна рада | 15.10.2009 | Прийняти захід Мінтранс-зв‘язку з доповн. |
| 32 | Постійно контролювати виконання впровадження цифрового телерадіомовлення та за необхідності вносити корективи до нормативних документів | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |  | Прийняти захід Нацради |

П Р О Е К Т

ПОЛОЖЕННЯ 
     про Міжвідомчу координаційну раду 
      із координації виконання Державної програми  впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні

1. Міжвідомча координаційна рада із координації виконання Державної програми  впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні (далі - Міжвідомча рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

2. Основним завданням Міжвідомчої ради є забезпечення координації роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, телерадіоорганізацій, операторів телекомунікацій з виконання завдань Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні.

3. Міжвідомча рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- проводити моніторинг та аналіз ефективності реалізації заходів Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні;

- отримувати від центральних органів виконавчої влади інформацію з питань, що належать до її компетенції;

- утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

4. Роботою Міжвідомчої ради керує її голова, а в разі відсутності – заступник голови. Склад Міжвідомчої ради затверджує Кабінет Міністрів України. Голова Міжвідомчої  ради вносить у разі потреби зміни до її складу.

5. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Міжвідомчої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Веде засідання голова Міжвідомчої ради, а в разі його відсутності - заступник голови.

6. На засідання Міжвідомчої ради можуть запрошуватися представники інших центральних органів виконавчої влади.

7. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Рішення Міжвідомчої ради оформляється протоколом,   який підписується головуючим та відповідальним секретарем.

8. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її повноважень є обов'язкові для виконання центральними та  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,    підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. Інформація про результати розгляду подається голові Міжвідомчої ради.

9. Порядок діяльності Міжвідомчої ради визначається регламентом, який затверджує її голова.

10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої координаційної ради здійснює Державна адміністрація зв‘язку або Держтелерадіо України.

ПРОЕКТ СКЛАДУ

Міжвідомчої координаційної ради із координації виконання Державної програми  впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні

|  | Віце-прем‘єр-міністр України | Голова координаційної ради |
| --- | --- | --- |
|  | Міністр транспорту та зв‘язку України | Заступник голови координаційної ради |
|  | Проживальський О.П., заступник міністра транспорту та зв‘язку України | Заступник голови координаційної ради |
|  | Курус І.Ф., перший заступник Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення | Заступник голови координаційної ради |
|  | Заступник Голови Держкомтелерадіо | Заступник голови координаційної ради |
|  | Представник Державної адміністрації з‘язку Міністерства транспорту та зв‘язку України | Відповідальний секретар координаційної ради |
|  | Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення | Член координаційної ради |
|  | Представник НКРЗ | Член координаційної ради |
|  | Антоненко А. М., Генеральний директор Концерну РРТ | Член координаційної ради |
|  | Представник Індустріального телевізійного комітету (ІТК) | Член координаційної ради |
|  | Представник Індустріального телевізійного комітету (ІТК) | Член координаційної ради |
|  | Представник Індустріального телевізійного комітету (ІТК) | Член координаційної ради |
|  | Експерт з технологій впровадження цифрового ефірного телебачення | Член координаційної ради |
|  | Експерт з технологій впровадження цифрового ефірного телебачення | Член координаційної ради |
|  | Експерт з технологій впровадження цифрового ефірного телебачення | Член координаційної ради |
|  | Представник Незалежної асоціації мовників | Член координаційної ради |
|  | Представник від провайдерів і операторів багатоканальних ефірних телемереж цифрового телерадіомовлення | Член координаційної ради |